SISTEMA DE GESTIÓN Y AUDITORÍA
DE PROCESOS PYMES

Plataforma Web Integral TETRAEDRO

Versión 3.0 - Infraestructura Local con Proxmox

Backend Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)

Arquitectura Docker Compose

Project Management | Contaduría | Calidad | TI

# Índice

1. Resumen Ejecutivo

2. Objetivos del Sistema

3. Arquitectura Técnica con Supabase

4. Infraestructura Local con Proxmox y Docker

5. Módulos Principales

6. Funcionalidades por Especialidad

7. Panel de Control Ejecutivo

8. Trazabilidad y Auditoría

9. Stack Tecnológico

10. Plan de Implementación

11. Modelo de Costos e Inversión

12. Ventajas de Docker Compose

13. Conclusión y Próximos Pasos

# 1. Resumen Ejecutivo

El Sistema de Gestión y Auditoría de Procesos TETRAEDRO v3.0 es una plataforma web integral diseñada específicamente para empresas PyME en los sectores de Industria, Comercio y Servicios. Esta versión se implementa con infraestructura local utilizando Proxmox como hipervisor y Docker Compose para orquestación de servicios, garantizando control total de los datos, reducción de costos recurrentes y eliminación de dependencia de servicios cloud externos.

El sistema centraliza la gestión de procesos críticos bajo cuatro pilares fundamentales:

| Especialidad | Responsabilidad Principal |
| --- | --- |
| Project Management | Gestión de proyectos, cronogramas, recursos y riesgos |
| Contaduría | Auditoría financiera, análisis estratégico y cuadro de mando integral |
| Calidad | Sistema de Gestión Integrado (SGI), ISO, auditorías de procesos |
| Tecnología Informática | Infraestructura local, Docker, seguridad, automatización y Proxmox |

# 2. Objetivos del Sistema

## 2.1 Objetivo General

Proveer una plataforma 100% web que permita a las PyME gestionar, documentar, auditar y optimizar todos sus procesos operativos, estratégicos y de soporte, con infraestructura propia basada en Docker Compose que garantiza trazabilidad completa, portabilidad entre entornos, control total de datos y costos operativos predecibles.

## 2.2 Objetivos Específicos

Centralizar la información de procesos en infraestructura propia controlada

Eliminar dependencia de servicios cloud externos y sus costos recurrentes

Garantizar soberanía de datos con hosting local

Utilizar contenedores Docker para portabilidad y fácil migración

Facilitar la colaboración entre las 4 especialidades profesionales

Automatizar la generación de reportes de auditoría y cumplimiento

Proporcionar visibilidad en tiempo real del estado de procesos y proyectos

Garantizar trazabilidad completa de cambios, aprobaciones y ejecuciones

Reducir tiempos de respuesta ante auditorías internas y externas

Generar KPIs automáticos por área y proceso

Facilitar la mejora continua mediante análisis de datos históricos

Simplificar despliegue y mantenimiento con Docker Compose

# 3. Arquitectura Técnica con Supabase

## 3.1 ¿Qué es Supabase?

Supabase es una plataforma backend open-source que proporciona todo lo necesario para construir aplicaciones modernas. A diferencia de servicios cloud propietarios, Supabase puede ser auto-hospedado (self-hosted) en infraestructura propia, lo que lo hace ideal para esta solución.

### Componentes principales de Supabase:

PostgreSQL: Base de datos relacional de nivel enterprise con extensiones avanzadas

PostgREST: API REST automática generada desde el esquema de la base de datos

GoTrue: Sistema de autenticación con JWT, OAuth, MFA

Realtime: Subscripciones en tiempo real a cambios en la base de datos

Storage: Almacenamiento de archivos con políticas de seguridad granulares

Edge Functions: Funciones serverless para lógica personalizada

## 3.2 Arquitectura en Tres Capas

### Capa de Presentación

Tecnología: React 18 + TypeScript + Tailwind CSS

Interfaz web moderna y responsive accesible desde cualquier navegador. Se conecta directamente a Supabase mediante SDK oficial.

Progressive Web App (PWA) instalable

Responsive design para móviles, tablets y desktop

Componentes reutilizables con React

TypeScript para mayor robustez del código

Tailwind CSS para diseño profesional

### Capa de Backend (Supabase)

Tecnología: Supabase Self-Hosted con Docker Compose

Backend completo auto-hospedado en infraestructura Proxmox local, orquestado mediante Docker Compose para máxima portabilidad y facilidad de mantenimiento.

PostgreSQL 15+ con extensiones (PostGIS, pg_cron, etc.)

API REST automática con autenticación integrada

Row Level Security (RLS) para control granular de acceso

Realtime subscriptions para actualizaciones en vivo

Storage para documentos y archivos

Backups automáticos con pg_dump orquestado por Docker

### Capa de Infraestructura

Tecnología: Proxmox VE + Docker + Docker Compose

Hipervisor open-source profesional que virtualiza toda la infraestructura. Docker Compose orquesta todos los servicios como contenedores, facilitando despliegue, actualización y escalabilidad.

VM dedicada con Docker Engine para todos los servicios

Docker Compose para definición declarativa de la infraestructura

Volúmenes Docker para persistencia de datos

Redes Docker para aislamiento y seguridad entre servicios

Alta disponibilidad con cluster Proxmox (opcional)

Snapshots de VM para backup instantáneo del stack completo

Gestión centralizada vía web

ZFS para integridad de datos

# 4. Infraestructura Local con Proxmox y Docker

## 4.1 Servidor Físico Recomendado

| Componente | Especificación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Procesador | Intel Xeon o AMD EPYC (mínimo 8 cores / 16 threads) | Para virtualización eficiente y contenedores Docker |
| RAM | 64 GB DDR4 ECC (expandible a 128 GB) | Stack Docker requiere memoria para múltiples contenedores |
| Almacenamiento | 2x SSD NVMe 1TB (RAID 1) + 2x HDD 4TB (RAID 1) | SSD para volúmenes Docker, HDD para datos y backups |
| Red | 2x NIC Gigabit (bonding para redundancia) | Alta disponibilidad de red para servicios críticos |
| UPS | UPS de al menos 1500VA | Protección ante cortes de energía |

Costo aproximado del servidor: USD 3,500 - 5,000 (inversión única)

## 4.2 Arquitectura Docker Compose

La infraestructura completa se despliega mediante un único archivo docker-compose.yml que orquesta todos los servicios necesarios. Esta aproximación simplifica enormemente el despliegue, las actualizaciones y el mantenimiento comparado con contenedores LXC individuales.

### VM Principal: Docker Host

Tipo: VM Ubuntu 24.04 LTS | Recursos: 16 cores, 48 GB RAM, 200 GB SSD

Máquina virtual que aloja Docker Engine y ejecuta todos los contenedores del stack mediante Docker Compose.

### Servicios Docker Compose

Todos los servicios se definen en un archivo docker-compose.yml central:

### 1. PostgreSQL (Supabase DB)

Imagen: supabase/postgres:15

Recursos: 4 CPU cores, 8 GB RAM

Volumen: postgres_data:/var/lib/postgresql/data

Base de datos principal con extensiones

Configuración optimizada para OLTP

### 2. PostgREST (API REST)

Imagen: postgrest/postgrest:latest

Recursos: 2 CPU cores, 2 GB RAM

API REST automática desde esquema PostgreSQL

Autenticación JWT integrada

### 3. GoTrue (Auth)

Imagen: supabase/gotrue:latest

Recursos: 1 CPU core, 1 GB RAM

Sistema de autenticación con JWT

Soporte para OAuth, MFA, magic links

### 4. Realtime Server

Imagen: supabase/realtime:latest

Recursos: 2 CPU cores, 2 GB RAM

Subscripciones en tiempo real a cambios en BD

WebSocket para actualizaciones live

### 5. Storage API

Imagen: supabase/storage-api:latest

Recursos: 2 CPU cores, 2 GB RAM

Volumen: storage_data:/var/lib/storage

Almacenamiento de archivos con RLS

Gestión de permisos granulares por usuario/rol

### 6. Kong API Gateway

Imagen: kong:latest

Recursos: 2 CPU cores, 2 GB RAM

Gateway unificado para todas las APIs

Rate limiting, autenticación, logging

### 7. Frontend (Nginx + React)

Imagen: nginx:alpine con build de React

Recursos: 2 CPU cores, 2 GB RAM

Aplicación React compilada servida por Nginx

Reverse proxy con SSL/TLS (Let's Encrypt)

### 8. Redis Cache

Imagen: redis:7-alpine

Recursos: 2 CPU cores, 4 GB RAM

Volumen: redis_data:/data

Caché de sesiones y datos frecuentes

Cola de trabajos asíncronos (opcional con BullMQ)

### 9. Monitoring Stack

Imágenes: prom/prometheus:latest, grafana/grafana:latest

Recursos: 2 CPU cores, 4 GB RAM (compartidos)

Volúmenes: prometheus_data, grafana_data

Prometheus para métricas de todos los servicios

Grafana para dashboards y visualización

### 10. Backup Service

Imagen: Custom (Alpine + pg_dump + rclone)

Recursos: 1 CPU core, 1 GB RAM

Volumen: backups:/backups

Backups automáticos de PostgreSQL (cron jobs)

Sincronización opcional a almacenamiento externo

## 4.3 Ventajas de Docker Compose vs LXC

| Aspecto | Docker Compose | LXC Containers |
| --- | --- | --- |
| Despliegue | Un comando: docker-compose up -d | Configuración manual de cada contenedor |
| Portabilidad | Total - funciona en cualquier plataforma Docker | Limitado a Proxmox/LXC |
| Versionado | Archivo YAML en Git - infraestructura como código | Snapshots manuales |
| Actualizaciones | docker-compose pull && docker-compose up -d | Actualización manual de cada contenedor |
| Rollback | Git revert + redeploy automático | Restauración manual de snapshot |
| Escalabilidad | docker-compose scale servicio=N | Clonación manual de contenedores |
| Networking | Redes aisladas definidas en YAML | Configuración manual de bridges |
| Ecosistema | Docker Hub con millones de imágenes oficiales | Templates limitados de Proxmox |

## 4.4 Ejemplo de docker-compose.yml

Fragmento ilustrativo de la configuración central del sistema:

version: '3.8'

services:
  postgres:
    image: supabase/postgres:15
    container_name: tetraedro-postgres
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      POSTGRES_DB: tetraedro
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - tetraedro-net
    deploy:
      resources:
        limits:
          cpus: '4'
          memory: 8G

  postgrest:
    image: postgrest/postgrest:latest
    container_name: tetraedro-api
    environment:
      PGRST_DB_URI: postgres://postgres:${DB_PASSWORD}@postgres:5432/tetraedro
      PGRST_JWT_SECRET: ${JWT_SECRET}
    depends_on:
      - postgres
    networks:
      - tetraedro-net

  # ... más servicios ...

networks:
  tetraedro-net:
    driver: bridge

volumes:
  postgres_data:
  storage_data:
  redis_data:
  prometheus_data:
  grafana_data:
  backups:

# 5. Módulos Principales

El sistema TETRAEDRO cuenta con los siguientes módulos integrados, todos consumiendo las APIs REST de Supabase desplegadas mediante Docker Compose:

Gestión de Procesos: Documentación, diagramas de flujo, responsables

Project Management: Proyectos, tareas, cronogramas (Gantt), recursos

Auditorías: Planificación, ejecución, hallazgos, seguimiento

Calidad (SGI): No conformidades, acciones correctivas/preventivas, ISO

Análisis Financiero: Cuadro de Mando Integral, KPIs, dashboards

Gestión Documental: Repositorio centralizado con versionado y permisos

Tablero de Riesgos: Identificación, evaluación, mitigación, seguimiento

Reportes: Generación automática en PDF/Excel con datos actualizados

# 6. Funcionalidades por Especialidad

## 6.1 Project Management

Gestión de portafolio de proyectos

Cronogramas interactivos (Gantt)

Asignación de recursos y seguimiento de horas

Gestión de riesgos del proyecto

Tableros Kanban para tareas

Reportes de avance automáticos

## 6.2 Contaduría

Cuadro de Mando Integral (BSC)

KPIs financieros y operativos en tiempo real

Análisis de rentabilidad por área/proyecto

Dashboards ejecutivos personalizados

Auditorías de compliance financiero

## 6.3 Calidad

Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, 14001, 45001)

Gestión de no conformidades y acciones correctivas

Planificación de auditorías internas/externas

Matriz de riesgos y oportunidades

Gestión de indicadores de calidad

Mejora continua (ciclo PDCA)

## 6.4 Tecnología Informática

Administración del stack Docker Compose

Gestión de infraestructura Proxmox

Monitoreo de servicios (Prometheus/Grafana)

Automatización de backups y recuperación

Gestión de usuarios y permisos (RLS)

Seguridad: auditoría de accesos, firewall, VPN

# 7. Panel de Control Ejecutivo

Dashboard unificado con widgets configurables que muestra:

Estado global de proyectos (on-time, en riesgo, retrasados)

KPIs financieros principales (BSC)

No conformidades abiertas y acciones pendientes

Próximas auditorías programadas

Alertas de procesos críticos

Estado de infraestructura (salud de servicios Docker)

# 8. Trazabilidad y Auditoría

Toda acción en el sistema queda registrada de manera automática:

Audit Log completo: Quién, cuándo, qué cambió, en qué registro

Historial de versiones: Cada documento/proceso guarda versiones anteriores

Trazabilidad de aprobaciones: Flujos de aprobación con firmas digitales

Reportes de auditoría: Generación automática con filtros personalizados

Alertas: Notificaciones automáticas de cambios críticos

# 9. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | React 18 + TypeScript + Tailwind CSS + Vite |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + PostgREST + GoTrue + Realtime + Storage) |
| Orquestación | Docker + Docker Compose |
| Virtualización | Proxmox VE 8.x |
| Base de Datos | PostgreSQL 15+ con extensiones (PostGIS, pg_cron, uuid-ossp) |
| Caché | Redis 7+ |
| Web Server | Nginx (reverse proxy con SSL/TLS) |
| API Gateway | Kong Gateway |
| Monitoring | Prometheus + Grafana + Node Exporter |
| Backups | pg_dump + rclone (sincronización externa opcional) |

# 10. Plan de Implementación

Desarrollo incremental en 6 fases (24 semanas):

## Fase 1: Análisis, Diseño e Infraestructura (4 semanas)

Instalación y configuración de Proxmox

Creación de VM con Docker Engine

Configuración de docker-compose.yml completo

Despliegue inicial del stack Supabase

Diseño del modelo de datos PostgreSQL

Configuración de redes Docker y seguridad

Setup de monitoreo con Prometheus/Grafana

## Fase 2: MVP Core del Sistema (4 semanas)

Desarrollo de autenticación y autorización

Interfaz base React con componentes reutilizables

Módulo de Gestión de Procesos (CRUD básico)

Sistema de roles y permisos (RLS)

Audit log automático

Dashboard ejecutivo inicial

## Fase 3: Módulos Especializados I (4 semanas)

Módulo de Project Management completo

Módulo de Auditorías

Gestión documental con versionado

Integración con Storage de Supabase

## Fase 4: Módulos Especializados II (4 semanas)

Módulo de Calidad (SGI/ISO)

Cuadro de Mando Integral (BSC)

Matriz de riesgos

Reportes automáticos en PDF/Excel

## Fase 5: Auditoría, Seguridad y Performance (4 semanas)

Hardening de seguridad (firewall, VPN, SSL)

Optimización de consultas PostgreSQL

Testing de carga y estrés

Configuración de backups automáticos con contenedor dedicado

Documentación técnica completa

## Fase 6: Puesta en Producción (4 semanas)

Migración de datos históricos

Capacitación completa a todos los usuarios

Documentación de usuario final

Go-live controlado con monitoreo intensivo

Soporte post-implementación (30 días incluidos)

# 11. Modelo de Costos e Inversión

## 11.1 Inversión Inicial (Desarrollo e Implementación)

| Concepto | Inversión |
| --- | --- |
| Fase 1 - Análisis, Diseño e Infraestructura | USD 5,990 |
| Fase 2 - MVP Core del Sistema | USD 8,990 |
| Fase 3 - Módulos Especializados I | USD 9,990 |
| Fase 4 - Módulos Especializados II | USD 9,990 |
| Fase 5 - Auditoría, Seguridad y Performance | USD 5,990 |
| Fase 6 - Puesta en Producción | USD 4,990 |
| TOTAL INVERSIÓN EN DESARROLLO | USD 45,940 |

## 11.2 Inversión en Hardware (Una Sola Vez)

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Servidor Físico (Xeon/EPYC, 64GB RAM, SSDs) | USD 3,500 - 5,000 |
| UPS 1500VA con baterías | USD 400 - 600 |
| Switch Gigabit administrable (opcional) | USD 150 - 300 |
| Cables, rack básico, accesorios | USD 200 - 300 |
| TOTAL HARDWARE (aprox.) | USD 4,250 - 6,200 |

INVERSIÓN TOTAL INICIAL: USD 50,190 - 52,140 (desarrollo + hardware)

## 11.3 Costos Operativos Mensuales (Muy Reducidos)

A diferencia de soluciones cloud, los costos recurrentes son mínimos al tener infraestructura propia con Docker:

| Concepto | Costo Mensual |
| --- | --- |
| Energía eléctrica (servidor + UPS) | USD 80 - 120/mes |
| Internet dedicado/empresarial | USD 50 - 150/mes |
| Soporte y mantenimiento (opcional, 10% anual) | USD 380/mes |
| Actualizaciones y mejoras menores | USD 100/mes |
| TOTAL MENSUAL (aprox.) | USD 610 - 750 |

Nota: Este costo mensual es aproximadamente 50-60% menor que una solución cloud equivalente (USD 1,200-1,500/mes), con ROI del hardware en menos de 12 meses.

# 12. Ventajas de Docker Compose

## 12.1 Simplicidad Operativa

Despliegue unificado: Un solo comando docker-compose up -d despliega toda la infraestructura

Configuración como código: Todo definido en archivos YAML versionados en Git

Actualizaciones atómicas: docker-compose pull && docker-compose up -d actualiza todo

Rollback instantáneo: Git revert del docker-compose.yml y redeploy

## 12.2 Portabilidad Total

Independencia de plataforma: Funciona en Proxmox, AWS, bare metal, o cualquier host Docker

Migración sencilla: Copiar docker-compose.yml y volúmenes a otro servidor y ejecutar

Desarrollo local: Los desarrolladores pueden ejecutar el stack completo en sus laptops

Sin vendor lock-in: No dependencia de características específicas de Proxmox/LXC

## 12.3 Gestión de Recursos Eficiente

Límites declarativos: CPU/RAM definidos en docker-compose.yml

Aislamiento de red: Redes Docker separadas para frontend, backend, monitoreo

Persistencia clara: Volúmenes Docker nombrados para datos críticos

Escalamiento horizontal: docker-compose scale servicio=N para aumentar réplicas

## 12.4 Ecosistema y Comunidad

Docker Hub: Acceso a millones de imágenes oficiales y actualizadas

Documentación abundante: Stack completo documentado por comunidad open-source

Soporte comunitario: Millones de usuarios Docker resolviendo problemas similares

Herramientas maduras: Docker Compose, Docker Swarm, Kubernetes como path de evolución

## 12.5 Observabilidad y Debugging

Logs centralizados: docker-compose logs -f servicio para debugging en tiempo real

Inspección sencilla: docker-compose ps, docker stats para monitoreo rápido

Health checks: Definidos en Dockerfile, Docker reinicia contenedores no saludables

Integración con Prometheus: Exporters nativos para todos los servicios

## 12.6 CI/CD y Automatización

Pipeline GitOps: Push a Git → CI/CD → deploy automático con docker-compose

Testing automatizado: Levantar stack de pruebas, ejecutar tests, destruir todo

Ambientes idénticos: Dev, staging, producción con el mismo docker-compose.yml

Secrets management: Docker secrets o integración con Vault/SOPS

# 13. Conclusión y Próximos Pasos

El Sistema de Gestión y Auditoría de Procesos TETRAEDRO v3.0 representa una solución integral y estratégica que permite a las PyME profesionalizar sus operaciones con infraestructura propia basada en Docker Compose, eliminando dependencias externas y reduciendo costos operativos a largo plazo.

Beneficios clave de esta arquitectura:

Inversión inicial mayor pero ROI comprobado en 10-12 meses

Costos operativos 50-60% menores que soluciones cloud

Control total de datos y cumplimiento normativo facilitado

Rendimiento superior con latencia mínima en red local

Sin vendor lock-in: toda la infraestructura es open-source y portable

Docker Compose como orquestador moderno y ampliamente adoptado

Supabase como backend moderno que acelera el desarrollo

Proxmox como base sólida para virtualización enterprise

Escalabilidad suficiente para PyME (50-200 usuarios)

Infraestructura como código versionada en Git

Próximos pasos sugeridos:

Reunión de kick-off para validar requerimientos específicos

Definición de especificaciones exactas del servidor

Cotización formal de hardware con proveedores locales

Revisión y aprobación del docker-compose.yml propuesto

Firma de acuerdo de desarrollo

Inicio de Fase 1: Análisis, Diseño e Infraestructura

______________________________________________________________________

TETRAEDRO - Soluciones Integrales para PyME

Project Management | Contaduría | Calidad | Tecnología

Infraestructura On-Premise | Supabase | Docker Compose | Proxmox